办理结果：解决或采纳

公开属性：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2020﹞13号

对巿政协十三届三次会议

第0721号提案的答复

章毅等委员：

你们提出的“关于进一步加快国家特殊血站新址基建手续审批”的提案收悉，现将办理情况答复如下：

一、项目基本情况

上海市脐带血造血干细胞库项目新址位于闵行区虹桥镇程家桥路168弄。该新址所在地块经控规覆盖，位于13a-07b地块，规划用地面积2134平方米，规划用地性质为医疗卫生用地，为规划造血干细胞库。

二、项目推进情况

1、土地供应工作方面

根据《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》（沪府办[2017]19号）规定，营利性医疗卫生用地，可采取协议出让方式供地，供地信息公布后，同一宗地由两个或两个以上意向用地者的，应采取公开招拍挂方式出让；营利性医疗卫生用地应结合土地用途和项目情况，由相关主管部门对项目应达到的功能提出要求。

该地块已完成土地收储，土壤与地下水场地环境调查等土地前期工作正稳步推进中，同时已启动协议出让相关工作，目前正在市规划资源局网站上进行协议出让公示。

2、建筑许可工作方面

建设单位取得土地出让合同后，进入工程建设项目许可办理阶段。根据本市建筑许可营商环境3.0版政策要求，企业投资工程建设项目经立项用地规划许可、工程建设许可（设计方案）、施工许可、竣工验收四个阶段。

我区各审批部门主动对接建设单位，认真做好各阶段相关许可手续中涉及交通、绿化、规划、建管、民防等各专业方面指导，做到“随叫随到，服务周到”，同时“刀刃向内”倒排时间节点，提出“多节点并联”的创新服务，制定“项目推进计划表”并梳理各阶段中涉及的相关工作要点，提醒建设单位积极配合。对于项目中的“难点、痛点”问题，各部门及时向市级部门咨询，并多次召开协调会研究相关解决路径，提供精准服务，以保证项目开工。

三、周边相邻建筑处理情况

为支持项目顺利开发，虹桥镇在得知地块设计方案退界距离不足后后，及时协调相邻地块上村级集体经济企业，拆除涉及到的水泵房、变电房等配套建筑，以保障造血干细胞库项目能最大限度利用地块空间。双方企业已于2019年12月30日就相关问题签订协议，后续虹桥镇将督促协议双方落实协议内容，在建设工程规划许可前拆除界外所涉建筑。

后续我区将协同各部门积极做好该项目的各项技术咨询服务及相关协调工作，以确保项目尽快开工建设。

感谢您对闵行区人民政府工作的关心和支持！

2020年5月20日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号      邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋                      电话：24033321