办理结果：计划解决

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞33号

对市人大十五届六次会议

第0107号代表建议的再次答复

王忆卿等代表：

您提出的“关于加快推进浦业路二期项目建设的建议”的代表建议收悉，在上次答复时列为“计划解决”，经进一步跟踪办理，现将办理进展情况答复如下：

浦业路（浦东闵行区界～奉贤闵行区界）新建工程路线为南北走向，平行于浦星公路。工程北起浦东闵行区界（接浦浦东新区规划衡芜路），南至奉贤闵行区界（接奉贤区规划金钱公路），路线全长约12.7km，规划红线32—45m。浦业路新建工程对完善上海南部地区主干路网，提升城市道路服务功能，推进市政综合干线管廊工程建设，加强浦东、闵行、奉贤三区联系联动具有重要意义。

浦业路（浦东闵行区界～奉贤闵行区界）新建工程已于2020 年 3 月获得项建书批复，一期工程（浦东闵行区界～S32公路）工程已率先于2021年开工建设。二期工程（S32公路～奉贤闵行区界）工可报告已编制完成，2021年以来二期工程在开展用地选址、管线排摸、填河论证等各项必要的专项论证工作，同步对设计方案进行比选优化。由于本工程涉及占用永久基本农田面积（202版）约50亩，市相关部门按202预控永久基本农田保护任务，后续手续无法继续办理，经多方协调近期市相关部门同意将本项目涉及的永久基本农田调出，目前正在办理规土意见书。后续我区将协调相关部门加快办理前期手续，争取早日完成建设。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年9月12日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号  邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋              电话：24033321