办理结果：计划解决

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞34号

对市人大十五届六次会议

第0279号代表建议的再次答复

唐曙建等代表：

您提出的“关于在闵行南部地区规划建设中运量轨道交通的建议”的代表建议收悉，在上次答复时列为“计划解决”，经进一步跟踪办理，现将办理进展情况答复如下：

为配合马桥人工智能试验区等闵行南部重点片区开发提供交通基础设施支撑，缓解旗忠大居地区居民出行矛盾，满足区域新的发展阶段市民高品质出行诉求，从2019年底，在闵行区政府深入研究，合力推进下，对马桥人工智能试验区的交通规划进行了探讨，组织市规院开展《闵行南部地区中运量线路选线专项规划》研究工作，并开展了闵行南部地区中运量方案前期研究，于2021年9月底由区交通委牵头、联合相关单位组建工作专班加快推进闵行南部中运量轨道交通项目。

前期通过多次调研和研究，闵行中运量线位方案已形成初步共识。闵行南部地区中运量线路选线专线规划结合区域发展及交通需求，提出在闵行南部规划2条局域线。局域线1主要沿元江路布设，向东能与23号线、8号线衔接，向西经由中青路衔接马桥区，局域线2主要沿中春路布设，经银春路衔接马桥区域。为进一步串联重点区域，扩大服务范围，补齐沿线交通服务缺口，促进产城融合（服务马桥大居），在南部局域线专项规划基础上，选取了一条近期实施线路，经过研究深化，目前近期实施线路方案基本稳定。近期实施方案线位走向对元江路通道和六磊塘通道进行了充分比选论证，考虑了方案具体可实施性、交通服务功能和环保影响等，目前南部地区中运量初选线位沿华宁路（东川路）-紫旭路-昆阳路-元江路-华宁路-六磊塘-沪闵路-颛兴路（莲花南路）走行，全长约16.3公里，沿线串联23号线、5号线、1号线、15号线等轨交线路，站点覆盖马桥人工智能小镇、马桥大居、网球中心、莘庄工业区和颛桥等多个大型地块。中运量公交系统有多种运行制式，涉及是否占用道路车道、投资大小、后期运营模式等多方面因素，前期对跨座式单轨、悬挂式单轨系统进行了充分比选，初步考虑选定采用悬挂式单轨系统。经咨询行业主管部门，目前方案不满足国家发改委下发[2021]1302号文中关于中低运量轨交的批建规定，仍需国家发改委审批。

下阶段，闵行区将继续推进闵行南部中运量轨道交通项目：一是关于项目方案。南部中运量的制式选择、线路走向与站点设置；同时，将与相关单位进一步加强对接和听取意见，委托设计单位继续深化方案，进行前期论证，并将研究成果报市相关部门决策。二是关于项目审批。南部中运量项目的批建流程，闵行区将进一步深化制式比选，从投资、交通功能、后期运营成本等多方面深化制式比选论证，待项目整体方案及制式方案完全确定后，将进一步咨询行业主管部门，根据[2021]1302号文的相关规定，明确项目批建流程，并积极呼吁市相关部门将闵行南部中运量轨道交通项目纳入市轨道交通近期建设规划，尽快启动项目建设前期工作。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年9月12日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号  邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋              电话：24033321