
办理结果：计划解决   
是否公开：主动公开·全文
上海市闵行区人民政府
闵府办意提﹝2022﹞36号
对市人大十五届六次会议

第0646号代表建议的再次答复

薛渊代表：

您提出的“关于加快老沪闵路沿线环城公园带环境整治及配套基础设施建设的建议”的代表建议收悉，在上次答复时列为“计划解决”，经进一步跟踪办理，现将办理进展情况答复如下：

一、关于道路拓宽情况

目前老沪闵路拓宽项目已进入方案设计阶段，根据规划，该项目规划宽度为32米（朱梅路至景洪路）/30米（景洪路至华泾港），考虑根据规划实施会引起闵行区一侧拆迁面积约4700平方米（占地面积3100平方米）。故综合考虑，对规划断面进行优化，优化后实施断面宽度为24米（朱梅路至景洪路）/26米（景洪路至华泾港），优化后的拆迁面积主要为景洪路至华泾港一段，约1669平方（占地面积1490平方），朱梅路至景洪路一段无拆迁。
二、关于周边绿地提升情况

按市政府“十四五”战略部署，全市建设环城生态公园带。闵行环城生态公园带（莘庄立交—老沪闵路）已于2021年启动提升建设工程。其中，春申公园（虹梅南路至老沪闵路段）已开展前期规划设计工作，计划“十四五”期间近期建设。届时，将呈现一个四季景观分明、活动功能丰富的综合性环城公园绿地，使老沪闵路沿线的整体景观风貌得到较大提升。目前春申公园已完成周边居民的意见征询，公园设计方案正在加快编制当中。
三、关于地块环境综合整治情况

根据前期踏勘情况，为提升老沪闵路（朱梅路—景洪路）段整体环境，梅陇镇正在开展区域环境整治提升。下一步将加快推进，同时结合老沪闵路拓宽改造工程，届时将呈现一个整洁、有序、美观的区域环境。
感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年9月12日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号  邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋              电话：24033321

