办理结果：正在解决

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞15号

对市人大十五届六次会议

第0099号代表建议、批评和意见的答复

王忆卿等代表：

你们提出的“关于加快S32浦星公路匝道工程建设的建议”收悉，现将办理情况答复如下：

S32浦星公路匝道位于闵行区浦江镇，浦江镇近年来承载了大量市区导入人口，增设S32浦星公路匝道将有效缓解浦江地区交通压力，改善居民出行环境，促进区域经济社会发展。同时建成后可与东侧三鲁公路东向匝道形成互补，弥补现状节点转向功能的不完善，进一步加强横向联动。

《S32公路浦星公路出入口新建工程项目建议书》于 2021 年 6 月取得上海市发展和改革委员会的批复（沪发改城〔2021〕39号），《S32公路浦星公路出入口新建工程项目工程可行性研究报告》于 2021 年 12 月上报至上海市发展和改革委员会， 2022年1月份上海市发展和改革委员会委托工可评估单位组织相关专家进行工可评审。2022年4月获得工可批复（沪发改城〔2022〕26号）。

我区已对S32公路浦星公路出入口新建工程开展方案设计工作，项目基础较为成熟。后续我区将根据“十四五”建设计划，积极推进项目建设各项工作，力争2022年9月份开工，2024年6月竣工通车。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年5月22日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号         邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋                         电话：24033321