上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2018﹞12号

对市十五届人大一次会议

第0398号代表建议、批评和意见的答复

办理结果：计划解决    是否公开：公开

王伟代表：

您提出“打通闵行区疏影路至山花路改善报春路及周边道路拥堵状况”的代表建议收悉，现将办理情况答复如下：

疏影路位于闵行区莘庄镇北侧，是一条重要的东西向支路，目前已建成水清路东侧300米，剩余600米道路未实施；山花路现状宽22米，已实施至淀浦河南侧绿化带。依据市政道路红线规划，疏影路打通至山花路的主要工作集中于疏影路向东的打通工程。

我区已委托专业设计单位开展了疏影路（水清路—虹莘路）段道路建设前期研究，同时和市路政局等相关部门密切对接。目前道路建设碰到以下几个问题：①从现有疏影路至山花路段，道路需征用闵行区人民武装部办公用地，因涉及土地调配以及上级对政府办公用房兴建的诸多限制，项目实施时间难以确定；②山花路至外环段，道路下穿S20，受墩台位置影响，道路需适当缩窄，同时下穿S20通道净高为3.5米，仅满足小汽车通行要求。

下一步，我们进一步深化研究方案，综合考虑周边路网布局结构，优化设计方案，将存在问题逐步分解，项目建设分步实施，借势借力，将疏影路至山花路段早日列入建设计划，进一步缓解区域交通的拥堵。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2018年6月15日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号         邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋                      电话：24033321