办理结果：解决采纳

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞39号

对市人大十五届三次会议

第0264号代表建议的再次答复

唐曙建代表：

您提出的“关于加快闵行区重大交通项目建设的建议”的建议收悉，在上次答复时列为“计划解决”。经进一步跟踪办理，现将办理进展情况答复如下：

闵行区市政交通重大项目在市人大代表的大力呼吁下以及市、区两级多部门的共同努力下，多个轨道交通及道路新建工程已经开工，尤其是S4入城段交通功能完善工程、S32公路昆阳路出入口新建工程在市人大代表的关心下，前期手续办理加快，加速了项目的全线开工。

一、根据国家发改委批复的上海市第三轮轨道交通建设计划(2018-2023)，闵行区共涉及6条线路，分别是机场联络线、嘉闵线、轨交19号线、轨交23号线、轨交1号线西延伸工程和轨交13号线西延伸。目前，机场联络线、嘉闵线、轨交23号线已开工建设，机场联络线项目计划2024年底竣工通车，嘉闵线、轨交23号线项目计划2026年底竣工通车；轨交13号线西延伸已开工，纪翟路站结构已封顶；轨交1号线西延伸工程考虑到前期动迁量过大、工程复杂，目前市、区两级相关部门正在进行前期研究。上述项目的建设，可加快推进“长三角一体化”战略、完善全市轨道交通网络、促进闵行和周边区域的发展，建议提案主办单位加快项目建设推进进度，力促项目早日开工，我们将做好属地政府的配合工作，支持项目建设。

二、浦业路位于闵行区浦江镇和浦锦街道，北接浦东新区耀龙路，南连奉贤区金钱公路，全长12.7公里，规划道路等级为城市主干路，红线40-45米。该道路是上海南部重要南北向交通通道，是上海市综合管廊通道和远期BRT走行线路。该项目于2019年正式启动，并被列入2020年度市级重大工程。项目在市、区两级多部门的共同努力下，浦业路一期（浦东闵行区界-S32）道路新建工程全线已开工，预计2024年底完工；浦业路二期（浦东闵行区界-S32）道路新建工程工可报告已编制完成。2021年以来二期工程在开展用地选址、管线排摸、填河论证等各项必要的专项论证工作，同步对设计方案进行比选优化。由于本工程涉及占用永久基本农田面积（202版）约50亩，市相关部门按202预控永久基本农田保护任务，后续手续无法继续办理，经多方协调近期市相关部门同意将本项目涉及的永久基本农田调出，目前正在办理规土意见书。后续我委将加快办理前期手续，争取早日完成建设。S4入城段交通功能完善工程北起莘庄立交，南至金都路，全长3.34公里，含主线、匝道和地面辅道工程，主线设计标准为城市快速路，地面辅道设计标准为城市次干道。经过市、区相关部门的不懈努力，该项目列入2020年市重大工程。目前，该项目已全面开工，预计2025年完工。S32公路昆阳路东向匝道起自S32公路昆阳路路口，终至S32公路主线富岩路段，长度约1.18公里，为地面东向进出S32高速公路的出入口，同时对地面陪昆路进行改建。目前，昆阳路东向匝道主体结构已贯通，预计2022年底完工。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年9月12日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号  邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋              电话：24033321