办理结果：留作参考

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞40号

对市人大十五届一次会议

第0398号代表建议的再次答复

王伟代表：

您提出的“打通闵行区疏影路至山花路改善报春路及周边道路拥堵状况”的建议，经进一步跟踪办理，现将办理进展情况答复如下：

疏影路位于闵行区莘庄镇北侧，是一条重要的东西向支路，目前已建成水清路东侧300米，剩余600米道路未实施。我委已委托专业设计单位开展水清路至虹莘路段道路建设前期研究，同时和市路政局相关部门密切对接。目前道路研究方案碰到以下几个问题：①从现有疏影路至山花路段，道路经过闵行区人民武装部部分土地，需动迁征地；②山花路至外环段，道路下穿S20，受墩台位置影响，道路需适当缩窄，同时下穿S20通道净高为3.5米，仅满足小汽车通行要求。

现今山花路动迁问题实施条件难度较大，闵行区政府将进一步深化研究方案，优化设计布局，考虑将存在问题逐步分解，项目建设分部实施的可能性，努力克服困难，力争将疏影路的建设列入我区下一轮“断头路”建设计划。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年9月12日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号  邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋              电话：24033321