办理结果：计划解决

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞32号

对市人大十五届六次会议

第0106号代表建议的再次答复

王忆卿等代表：

您提出的“将汇驰路贯通工程纳入‘十四五’计划加快推进”的代表建议收悉，在上次答复时列为“计划解决”，经进一步跟踪办理，现将办理进展情况答复如下：

汇驰路规划为城市次干路，北至陈行公路，与浦东新区上南路对接，南至闵行-奉贤区界，与奉贤召泰路对接。汇驰路贯通工程对完善浦江地区路网，提高交通保障，分流中长距离过境交通，推进大治河以南建设项目（提桥发射台、湿垃圾处理用地、殡葬用地等）及北段建设项目（航天片区、召楼古镇等）建设，加强浦东、闵行、奉贤三区联系联动具有重要意义。

目前沈杜公路-先新路段约4km以及跃进河—丰南路跨大治河桥约1.2km已按规划实施到位。丰南路—永南路段约750m已完成立项，目前处于工可编制阶段。先新路—跃进河段约1.94km因涉及到浦东新区约2000平方米土地，已与浦东新区一起启动前期工作研究，开展项建书编制工作。上述2段汇驰路已列入闵行区十四五道路新建工程计划中，计划2023年开工建设。

陈行公路-沈杜公路段约4km以及永南路-奉贤区界段约1.1km因道路两侧建设条件暂未成熟，目前暂未开启前期研究，后续我区将根据“十四五”工作要求，积极推进项目建设各项工作。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年9月12日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号  邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋              电话：24033321