办理结果：解决采纳

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞31号

对市人大十五届六次会议

第0099号代表建议的再次答复

王忆卿等代表：

您提出的“关于加快S32浦星公路匝道工程建设的建议”的代表建议收悉，在上次答复时列为“正在解决”，经进一步跟踪办理，现将办理进展情况答复如下：

S32公路浦星公路出入口新建工程，西起浦锦南路交叉口以西约 310m，东至浦星公路交叉口，全长约 1.3km，包括浦星公路西侧 1 对平行式上下匝道，以及2 处收费广场的新建及相关地面道路及交叉口的改建。该项目对完善S32公路出入口布局，提升S32综合运输走廊的服务效率，改善区域交通出行条件，促进地区经济社会发展具有重要意义。

在上海市和闵行区两级政府的共同努力下，S32 公路浦星公路出入口新建工程已于2022 年 4 月22日取得工可批复，目前初设已上报并完成评审，预计近期批复，并同步办理还林手续，计划2022年10月进行施工招标工作，年底开工。后续我区将联合相关单位加快推进该项目的建设工作，争取早日完工。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年9月12日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号  邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋              电话：24033321