办理结果：计划解决

是否公开：主动公开·全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2022﹞17号

对市人大十五届六次会议

第0107号代表建议、批评和意见的答复

王忆卿等代表：

你们提出的“关于加快推进浦业路二期项目建设的建议”收悉，现将办理情况答复如下：

浦业路（浦东闵行区界-闵行奉贤区界）工程对完善上海南部地区主干路网，提升城市道路服务功能，推进市政综合干线管廊工程建设，加强浦东、闵行、奉贤三区联系联动具有重要意义。

《浦业路（浦东闵行区界﹣奉贤闵行区界）道路新建工程项目建议书》于 2020 年 4 月取得上海市发展和改革委员会的批复（沪发改城〔2020〕20号），一期工程（浦东闵行区界-S32公路）工程已率先于2021年开工建设；二期工程（S32公路-闵行奉贤区界）工程目前处于工程可行性研究阶段，因涉及占用永久基本农田，需编制补划方案，待完成专家评审后可予以调出后上报。

我区已对浦业路二期（S32公路-闵行奉贤区界）工程开展前期方案设计工作，项目基础较为成熟。后续我区将根据“十四五”建设计划及工作要求，积极推进项目建设各项工作，力争2022年上半年取得工可批复，2023年开工，2027年竣工通车。加强与一期工程衔接，发挥通道交通和市政管廊服务功能。

感谢您对闵行区政府工作的关心和支持！

2022年5月22日

承办单位通讯地址：沪闵路6258号         邮政编码：201199

联系人姓名：饶苏勋                         电话：24033321